Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր

ՔԱՂԱՔԻ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԽԱՂԱՀՐԱՊԱՐԱԿՆԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ

| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Քաղաքի կառուցապատումը, բարեկարգումը և կանաչապատումը |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Համայնքի երեխաների հանգստի, զբաղվածության, խաղերի կազմակերպման պայմանների բարելավում և արդիականացում |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ցուցանիշներ Վերանորոգված, բարեկարգված և կահավորված խաղահրապարակների թիվը |  | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  | Մեկ խաղարապարակ | 4 | 6 | 8 |  |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | - Գայի փողոցի մանկական խաղահրապարակի վերանորոգում և կահավորում |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ցուցանիշներ Բարեկարգված և կահավորված տարածքի մակերեսը |  | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  | 0 | 560 մ2 |  |  |  |  |
|  | - Բակունց փողոցի մանկական խաղահրապարակի վերանորոգում և կահավորում |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ցուցանիշներ Բարեկարգված և կահավորված տարածքի մակերեսը |  | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  | 0 |  | 1180 մ2 |  |  |  |
|  | 3. Աբովյան փողոցի № 4 և 6 շենքերի մանկական խաղահրապարակի կահավորում |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ցուցանիշներ Տեղադրված խաղային համալիրների թիվը |  | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  |
|  | 4. Չարենց փողոցի մանկական խաղահրապարակի վերանորոգում և կահավորում |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ցուցանիշներ Բարեկարգված և կահավորված տարածքի մակերեսը |  | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  | 0 |  |  | 490 մ2 |  |  |
|  | 5. Խանջյան փողոցի մանկական խաղահրապարակի վերանորոգում և կահավորում |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ցուցանիշներ Բարեկարգված և կահավորված տարածքի մակերեսը |  | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  | 0 |  | 540 մ2 |  |  |  |
|  | 6. Աբովյան փողոցի № 5 և 7 շենքերի մանկական խաղահրապարակի վերանորոգում և կահավորում |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ցուցանիշներ Վերանորոգված և կահավորված տարածքի մակերեսը |  | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  | 0 | 990 մ2 |  |  |  |  |
|  | 7. Տերյան փողոցի մանկական խաղահրապարակի վերանորոգում և կահավորում |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ցուցանիշներ |  | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 |
|  |  |  | 0 |  |  | 1110 մ2 |  |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 1.1. Տարածքի ուսումնասիրում 1.2. Թերությունների գնահատում և թերությունների ակտի կազմում 1.3 Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում 1.4 Բարեկարգման աշխատանքների իրականացնելու համար մրցույթի անցկացում և հաղթողի հետ պայմանագրի կնքոմ 1.5 Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին համապատասխան հողային, բարեկարգման և այլ համաշինարարական աշխատանքների իրականացում 1.6 Խաղային համալիրների ձեռք բերում 1.7 Խաղային համալիրների տեղադրում 2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 2.1. Տարածքի ուսումնասիրում 2.2. Թերությունների գնահատում և թերությունների ակտի կազմում 2.3 Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում 2.4 Բարեկարգման աշխատանքների իրականացնելու համար մրցույթի անցկացում և հաղթողի հետ պայմանագրի կնքոմ 2.5 Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին համապատասխան հողային, բարեկարգման և այլ համաշինարարական աշխատանքների իրականացում 2.6 Խաղային համալիրների ձեռք բերում 2.7 Խաղային համալիրների տեղադրում 3-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 3.1. Տարածքի ուսումնասիրում 3.2. Թերությունների գնահատում և թերությունների ակտի կազմում 3.3 Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում 3.4 Բարեկարգման աշխատանքների իրականացնելու համար մրցույթի անցկացում և հաղթողի հետ պայմանագրի կնքոմ 3.5 Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին համապատասխան հողային, բարեկարգման և այլ համաշինարարական աշխատանքների իրականացում 3.6 Խաղային համալիրների ձեռք բերում 3.7 Խաղային համալիրների տեղադրում 4-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 4.1. Տարածքի ուսումնասիրում 4.2. Թերությունների գնահատում և թերությունների ակտի կազմում 4.3 Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում 4.4 Բարեկարգման աշխատանքների իրականացնելու համար մրցույթի անցկացում և հաղթողի հետ պայմանագրի կնքոմ 4.5 Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին համապատասխան հողային, բարեկարգման և այլ համաշինարարական աշխատանքների իրականացում 4.6 Խաղային համալիրների ձեռք բերում 4.7 Խաղային համալիրների տեղադրում 5-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 5.1. Տարածքի ուսումնասիրում 5.2. Թերությունների գնահատում և թերությունների ակտի կազմում 5.3 Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում 5.4 Բարեկարգման աշխատանքների իրականացնելու համար մրցույթի անցկացում և հաղթողի հետ պայմանագրի կնքոմ 5.5 Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին համապատասխան հողային, բարեկարգման և այլ համաշինարարական աշխատանքների իրականացում 5.6 Խաղային համալիրների ձեռք բերում 5.7 Խաղային համալիրների տեղադրում 6-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 6.1. Տարածքի ուսումնասիրում 6.2. Թերությունների գնահատում և թերությունների ակտի կազմում 6.3 Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում 6.4 Բարեկարգման աշխատանքների իրականացնելու համար մրցույթի անցկացում և հաղթողի հետ պայմանագրի կնքոմ 6.5 Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին համապատասխան հողային, բարեկարգման և այլ համաշինարարական աշխատանքների իրականացում 6.6 Խաղային համալիրների ձեռք բերում 6.7 Խաղային համալիրների տեղադրում 7-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 7.1. Տարածքի ուսումնասիրում 7.2. Թերությունների գնահատում 7.3 Անհրաժեշտ խաղային համալիրների ձեռք բերում 7.4 Խաղային համալիրների տեղադրում |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 0 Կապիտալ ծախսեր՝ 129 մլն. ՀՀ դրամ Ընդհանուր բյուջեն՝ 129 մլն դրամ 2018; 2019; 2020; 2021; 2022. ԾՐԱԳՐԻ ԲՅՈՒՋԵՆ,ընդամենը; 45 մլն դրամ; 49 մլն դրամ; 45 մլն դրամ. 1-ին միջանկյալ արդյունք; 16մլն դրամ. 2-րդ միջանկյալ արդյունք; 34 մլն դրամ. 3-րդ միջանկյալ արդյունք; 2 մլն դրամ. 4-րդ միջանկյալ արդյունք; 14մլն դրամ. 5-րդ միջանկյալ արդյունք; 15 մլն դրամ. 6-րդ միջանկյալ արդյունք; 27մլն դրամ. 7-րդ միջանկյալ արդյունք; 31մլն դրամ. |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | 1. Բարեկարգման աշխատանքների ֆինանսավորման համար անհրաժեշտ բյուջետային միջոցների անբավարարություն 2. Խաղային համալիրների ձեռք բերման համար անհրաժեշտ բյուջետային միջոցների սակավություն |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Շրագրի հիմնական շահառուները քաղաքի բոլոր երեխաներն ու նրանց ծնողներն են |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | Ծրագրի սկիզբը՝ 2018թ Ծրագրի ավարտը՝ 2020թ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Քաղաքում առկա բոլոր մանկական խաղահրապարակները գտնվում են անբարեկարգ վիճակում: Չունեն խաղային համալիրներ, երեխաների,նրանց ծնողների հանգիստը, ազատ ժամանցը կազմակերպելու համար անհրաժեշտ կահավորանք: Խաղահրապարակները լիարժեք չեն իրականացնում իրենց ֆունկցիոնալ դերը: Ծրագիրը նախատեսում է բարեկարգել և կահավորել քաղաքի բոլոր խաղահրապարակները՝ ապահովելով քաղաքի բոլոր երեխաների հանգստի, առողջ ապրելակերպի, խաղի, ազատ ժամանցի իրավունքների իրականացումը: Խաղահրապարակների ներկայիս անբարեկարգ վիճակը, հնացած և ոչ պիտանի կահավորանքը վտանգավոր են օգտագործման համար: |  |  |  |  |  |  |  |

Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր

ՙՙՔԱՋԱՐԱՆԻ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԱՐՎԵՍՏԻ ԴՊՐՈՑ՚՚  ՀՈԱԿ-Ի ՇԵՆՔԻ  ԿԱՊԻՏԱԼ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ, ԳՈՒՅՔԻ  ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ

| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Նախադպրոցական կրթության և արտադպրոցական դաստիարակությու կազմակերպում |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Արտադպրոցական կրթության և դաստիարակության որակի բարելավում |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ցուցանիշներ Վերանորոգված և կահավորված արվեստի դպրոցների թիվը |  | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | ՙՙՔԱՋԱՐԱՆԻ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԱՐՎԵՍՏԻ ԴՊՐՈՑ՚՚ ՀՈԱԿ-Ի ՇԵՆՔԻ ԿԱՊԻՏԱԼ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ, ԳՈՒՅՔԻ ՁԵՌՔ ԲԵՐՈՒՄ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ցուցանիշներ Բարեկարգված և կահավորված տարածքի մակերեսը |  | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  | 0 |  |  | 1956.2մ2 |  |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 1.1. Տարածքի ուսումնասիրում 1.2. Թերությունների գնահատում և թերությունների ակտի կազմում 1.3 Գոյություն ունեցող նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի վերահաշվարկում 1.4 Բարեկարգման աշխատանքների իրականացնելու համար մրցույթի անցկացում և հաղթողի հետ պայմանագրի կնքոմ 1.5 Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին համապատասխան վերանորոգման, ջերմամատակարարման և այլ համաշինարարական աշխատանքների իրականացում 1.6 Գույքի ձեռք բերում 1.7 Գույքի տեղադրում |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 0 Կապիտալ ծախսեր՝ 260 մլն. ՀՀ դրամ Ընդհանուր բյուջեն՝ 260 մլն դրամ 2018; 2019; 2020; 2021; 2022. ԾՐԱԳՐԻ ԲՅՈՒՋԵՆ,ընդամենը; 60 մլն դրամ; 62 մլն դրամ; 82 մլն դրամ; 56 մլն դրամ. միջանկյալ արդյունք; 250 մլն դրամ. |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | 1. Վերանորոգման աշխատանքների ֆինանսավորման համար անհրաժեշտ բյուջետային միջոցների անբավարարություն 2. Գույքի ձեռք բերման համար անհրաժեշտ բյուջետային միջոցների սակավություն |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Ծրագրի հիմնական շահառուները քաղաքի բոլոր երեխաները, պատանիներն ու նրանց ծնողներն են |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | Ծրագրի սկիզբը՝ 2018թ Ծրագրի ավարտը՝ 2020թ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | ՙՙՔաջարանի մանկական արվեստի դպրոց՚՚ ՀՈԱԿԻ-ի շենքը գտնվում է անբարեկարգ վիճակում: Չկա կենտրոնացված ջեռուցման համակարգ: Ջրամատակարարման, ջրահեռացման և էլեկտրամատակարարման համակարգերը հնացած են, գտնվում են անբարեկարգ վիջակում և պիտանի չեն հետագա շահագործման համար: Գոյություն ունեցող գույքը և կահավորանքը նույնպես հնացած են և լիարժեք չեն իրականացնում իրենց ֆունկցիոնալ դերը: Ծրագիրը նախատեսում է բարեկարգել և կահավորել ՙՙՔաջարանի մանկական արվեստի դպրոց՚՚ ՀՈԱԿԻ-ի շենքը, ստեղծել կենտրոնացված ջեռուցման համակարգ՝ ապահովելով անհրաժեշտ բոլոր պայմանները քաղաքի երեխաների և պատանիների հոգևոր-մշակութային զարգացման համար: |  |  |  |  |  |  |  |

Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր

ԶՈՀՎԱԾ  ԱԶԱՏԱՄԱՐՏԻԿՆԵՐԻ  ԳԵՐԵԶՄԱՆԱՏԱՆ  ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ

(Ծրագրի անվանում)

| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Համայնքի գերեզմանատների պահպանությունը |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Զոհված ազատամարտիկների գերեզմանատան բարեկարգում |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ցուցանիշներ Զոհված ազատամարտիների բարեկարգված գերեզմանատան թիվը |  | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  | 0 | 1 |  |  |  |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | Զոհված ազատամարտիկների գերեզմանատան բարեկարգում |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ցուցանիշներ Բարեկարգված տարածքի մակերեսը |  | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  | 0 | 150 մ2 |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 1.1. Տարածքի ուսումնասիրում 1.2. Թերությունների գնահատում և թերությունների ակտի կազմում 1.3 Գոյություն ունեցող նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի վերահաշվարկում 1.4 Բարեկարգման աշխատանքների իրականացնելու համար մրցույթի անցկացում և հաղթողի հետ պայմանագրի կնքոմ 1.5 Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին համապատասխան վերանորոգման և այլ համաշինարարական աշխատանքների իրականացում |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 0 Կապիտալ ծախսեր՝ 15 մլն. ՀՀ դրամ Ընդհանուր բյուջեն՝ 15 մլն դրամ 2018; 2019; 2020; 2021; 2022. ԾՐԱԳՐԻ ԲՅՈՒՋԵՆ,ընդամենը; 15 մլն դրամ. միջանկյալ արդյունք; 15 մլն դրամ. |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | 1. Վերանորոգման աշխատանքների ֆինանսավորման համար անհրաժեշտ բյուջետային միջոցների անբավարարություն |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Ծրագրի հիմնական շահառուները քաղաքի բոլոր բնակիչներն են, հատկապես զոհված ազատամարտիկների հարազատները |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | Ծրագրի սկիզբը՝ 2018թ Ծրագրի ավարտը՝ 2018թ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Զոհված ազատամարտիկների գերեզմանատունը գտնվում է անբարեկարգ վիճակում: Ծրագիրը նախատեսում է բարեկարգել գերեզմանատունը, որը առաջին հերթին հարգանքի տուրք է զոհված ազատամարտիկների հիշատակին, ինչպես նաև մխիթարանք նրանց հարազատների համար: |  |  |  |  |  |  |  |

Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր

ՔԱՂԱՔԻ ՎԹԱՐԱՅԻՆ ԲՆԱԿԵԼԻ ՇԵՆՔԵՐԻ ՆՈՐՈԳՈՒՄ

(Ծրագրի անվանում)

| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Քաղաքի վթարային բնակելի շենքերի նորոգումը |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Համայնքի բնակչության անվտանգության ապահովումը, բնակելի շենքերի համապատասխանեցումը տարածքի սեյսմիկ պահանջներին |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ցուցանիշներ Նորոգված վթարային բնակելի շենքերի թիվը |  | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  | 0 | 2 |  |  |  |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | - Գայի փողոցի թիվ 11 վթարային բնակելի շենքի նորոգում |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ցուցանիշներ Նորոգված բնակելի շենքի քանակը |  | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  | 0 | 1 |  |  |  |  |
|  | - Շահումյան փողոցի թիվ 6 վթարային բնակելի շենքի նորոգում |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ցուցանիշներ Նորոգված բնակելի շենքի քանակը |  | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  | 0 | 1 |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 1.1. Շենքի ուսումնասիրում 1.2. Թերությունների գնահատում և թերությունների ակտի կազմում 1.3 Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում 1.4 Ամրացման աշխատանքների իրականացնելու համար մրցույթի անցկացում և հաղթողի հետ պայմանագրի կնքոմ 1.5 Անհրաժեշտության դեպքում բնակչության տարհանում և ապահովում ժամանակավոր կացարաններով 1.6 Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին համապատասխան նորոգման, ամրացման և այլ համաշինարարական աշխատանքների իրականացում 2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 21.1. Շենքի ուսումնասիրում 1.2. Թերությունների գնահատում և թերությունների ակտի կազմում 1.3 Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում 1.4 Ամրացման աշխատանքների իրականացնելու համար մրցույթի անցկացում և հաղթողի հետ պայմանագրի կնքոմ 1.5 Անհրաժեշտության դեպքում բնակչության տարհանում և ապահովում ժամանակավոր կացարաններով 1.6 Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին համապատասխան նորոգման, ամրացման և այլ համաշինարարական աշխատանքների իրականացում |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 0 Կապիտալ ծախսեր՝ 50 մլն. ՀՀ դրամ Ընդհանուր բյուջեն՝ 50 մլն դրամ 2018; 2019; 2020; 2021; 2022. ԾՐԱԳՐԻ ԲՅՈՒՋԵՆ,ընդամենը; 25 մլն դրամ; 25 մլն դրամ. 1-ին միջանկյալ արդյունք; 25մլն դրամ. 2-րդ միջանկյալ արդյունք; 25մլն դրամ. |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Համապատասխան մասնագետների և փորձագետների հրավիրում |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | 1. Նորոգման աշխատանքների ֆինանսավորման համար անհրաժեշտ բյուջետային միջոցների անբավարարություն |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Շրագրի հիմնական շահառուները Գայի փողոցի թիվ 11 և Շահումյան փողոցի թիվ 6 բնակելի շենքերի բնակիչներն են |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | Ծրագրի սկիզբը՝ 2018թ Ծրագրի ավարտը՝ 2019թ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Գայի փողոցի թիվ 11 և Շահումյան փողոցի թիվ 6 բնակելի շենքերը գտնվում են վթարային վիճակում: Վերոնշյալ շենքերի կոնստրուկցիաներում առկա են ճաքեր, փքվածքներ, որոշ հատվածներում վնասված և քանդված են բետոնյա մակերեսները: Առկա են նշված շենքերի տեխնիկական վիճակների հետազոտության եզրակացությունները, որոշվել են դրանց վթարայնության աստիճանները, ինչպես նաև կատարվել են առաջարկություններ շենքերի նորոգման համար անհրաժեշտ աշխատանքների վերաբերյալ: Ծրագիրը նախատեսում է նորոգել քաղաքի վթարային շենքերը, ապահովել բնակչության անվտանգությունը և համապատասխանեցնել դրանց տեխնիկական վիճակը ներկա սեյսմիկ պահանջներին: |  |  |  |  |  |  |  |

Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր

ՀԱՅՐԵՆԱԿԱՆ ՊԱՏԵՐԱԶՄԻ ՀՈՒՇԱՀԱՄԱԼԻՐԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ

(Ծրագրի անվանում)

| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Մշակութային արժեքների պահպանություն |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Գոյություն ունեցող հայրենական պատերազմի զոհերին և մասնակիցներին նվիրված հուշահամալիրիի վերանորոգում |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ցուցանիշներ Վերանորոգված, բարեկարգված և հուշահամալիրների թիվը |  | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | Հայրենական պատերազմի հուշահամալիրի բարեկարգում |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ցուցանիշներ Բարեկարգված և կահավորված տարածքի մակերեսը |  | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  | 0 | 0 | 780 մ2 | 780 մ2 |  |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | Միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 1.1. Տարածքի ուսումնասիրում 1.2. Թերությունների գնահատում և թերությունների ակտի կազմում 1.3 Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում 1.4 Բարեկարգման աշխատանքների իրականացնելու համար մրցույթի անցկացում և հաղթողի հետ պայմանագրի կնքոմ 1.5 Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին համապատասխան հողային, բարեկարգման և այլ համաշինարարական աշխատանքների իրականացում |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 0 Կապիտալ ծախսեր՝ 54 մլն. ՀՀ դրամ Ընդհանուր բյուջեն՝ 54 մլն դրամ 2018; 2019; 2020; 2021; 2022. ԾՐԱԳՐԻ ԲՅՈՒՋԵՆ,ընդամենը; 24 մլն դրամ; 30 մլն դրամ. միջանկյալ արդյունք; 54մլն դրամ. |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | 1. Բարեկարգման աշխատանքների ֆինանսավորման համար անհրաժեշտ բյուջետային միջոցների անբավարարություն |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Ծրագրի հիմնական շահառուները քաղաքի բոլոր բնակիչներն են |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | Ծրագրի սկիզբը՝ 2019թ Ծրագրի ավարտը՝ 2020թ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Քաղաքում առկա հայրենական պատերազմի հուշահամալիրը գտնվում է անբարեկարգ վիճակում: Ծրագիրը նախատեսում է բարեկարգել հուշահամալիրի տարածքը և վերանորոգել հուշահամալիրի շինությունները: |  |  |  |  |  |  |  |

Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր

ԲԱԿԵՐԻ  ԵՎ  ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ  ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ  ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ

(Ծրագրի անվանում)

| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Քաղաքի կառուցապատումը, բարեկարգումը և կանաչապատումը |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Համայնքի բնակչության հանգստի, զբաղվածության, բարեկեցիկ պայմանների բարելավում և արդիականացում |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ցուցանիշներ Վերանորոգված, բարեկարգված և կահավորված բակերի թիվը |  | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | - Þ³ÑáõÙÛ³Ý ÷áÕáóÇ ÃÇí 8 ß»ÝùÇ µ³ÏÇ µ³ñ»Ï³ñ·áõÙ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ցուցանիշներ Բարեկարգված և կահավորված տարածքի մակերեսը |  | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  | 0 | 330 մ2 |  |  |  |  |
|  | - Բակակերի և համայնքային փսղսցների բարեկարգում |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ցուցանիշներ Բարեկարգված և կահավորված տարածքի մակերեսը |  | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  | 0 |  | 1250 մ2 | 1250 մ2 | 1250 մ2 | 1250 մ2 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 1.1. Տարածքի ուսումնասիրում 1.2. Թերությունների գնահատում և թերությունների ակտի կազմում 1.3 Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում 1.4 Բարեկարգման աշխատանքների իրականացնելու համար մրցույթի անցկացում և հաղթողի հետ պայմանագրի կնքոմ 1.5 Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին համապատասխան հողային, բարեկարգման և այլ համաշինարարական աշխատանքների իրականացում 2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 2.1. Տարածքի ուսումնասիրում 2.2. Թերությունների գնահատում և թերությունների ակտի կազմում 2.3 Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում 2.4 Բարեկարգման աշխատանքների իրականացնելու համար մրցույթի անցկացում և հաղթողի հետ պայմանագրի կնքոմ 2.5 Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին համապատասխան հողային, բարեկարգման և այլ համաշինարարական աշխատանքների իրականացում |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 0 Կապիտալ ծախսեր՝ 85 մլն. ՀՀ դրամ Ընդհանուր բյուջեն՝ 85 մլն դրամ 2018; 2019; 2020; 2021; 2022. ԾՐԱԳՐԻ ԲՅՈՒՋԵՆ,ընդամենը; 5 մլն դրամ; 15 մլն դրամ; 15 մլն դրամ; 15 մլն դրամ; 15 մլն դրամ. 1-ին միջանկյալ արդյունք; 5մլն դրամ. 2-րդ միջանկյալ արդյունք; 5մլն դրամ; 20 մլն դրամ; 20 մլն դրամ; 20 մլն դրամ; 15 մլն դրամ. |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | 1. Բարեկարգման աշխատանքների ֆինանսավորման համար անհրաժեշտ բյուջետային միջոցների անբավարարություն |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Ծրագրի հիմնական շահառուները քաղաքի բոլոր բնակիչներն են |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | Ծրագրի սկիզբը՝ 2018թ Ծրագրի ավարտը՝ 2022թ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Քաղաքի բակերն ու փողոցները գտնվում են անբարեկարգ վիճակում: Չունեն բնակչության հանգիստը, ազատ ժամանցը և տեղաշարժը կազմակերպելու համար անհրաժեշտ բարեկեցիկ պայմաններ: Ծրագիրը նախատեսում է բարեկարգել և կանաչապատել քաղաքի բակերն ու փողոցները՝ ապահովելով քաղաքի բնակչության հանգստի, առողջ ապրելակերպի, ազատ ժամանցի և տեղաշարժի իրավունքների իրականացումը: |  |  |  |  |  |  |  |

Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր

ՔԱՂԱՔԻ ՊՈՒՐԱԿՆԵՐԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ

(Ծրագրի անվանում)

| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Քաղաքի կառուցապատումը, բարեկարգումը և կանաչապատումը |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Համայնքի բնակչության հանգստի, զբաղվածության, բարեկեցիկ պայմանների բարելավում և արդիականացում |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ցուցանիշներ Վերանորոգված և բարեկարգված պուրակների թիվը |  | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | - Շիրվանզադե փողոցի պուրակի բարեկարգում |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ցուցանիշներ Վերանորոգված և բարեկարգված տարածքի մակերեսը |  | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  | 0 | 0 | 2000 մ2 | 2000 մ2 |  |  |
|  | - Կենտրոնական պուրակի բարեկարգում |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ցուցանիշներ Վերանորոգված և բարեկարգված տարածքի մակերեսը |  | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 450 մ2 |  |  |
|  | - Գայի փողոցի պուրակի բարեկարգում /թիվ 1 և թիվ 2 շենքերի միջև/ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ցուցանիշներ Վերանորոգված և բարեկարգված տարածքի մակերեսը |  | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 մ2 | 400 մ2 |
|  | - Լեռնագործների 1 պուրակի բարեկարգում |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ցուցանիշներ Վերանորոգված և բարեկարգված տարածքի մակերեսը |  | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  | 0 | 200 մ2 | 0 | 0 |  |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 1.1. Տարածքի ուսումնասիրում 1.2. Թերությունների գնահատում և թերությունների ակտի կազմում 1.3 Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում 1.4 Բարեկարգման աշխատանքների իրականացնելու համար մրցույթի անցկացում և հաղթողի հետ պայմանագրի կնքոմ 1.5 Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին համապատասխան հողային, բարեկարգման և այլ համաշինարարական աշխատանքների իրականացում 1.6 Կահավորման ձեռք բերում 1.7 Կահավորման տեղադրում 2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 2.1. Տարածքի ուսումնասիրում 2.2. Թերությունների գնահատում և թերությունների ակտի կազմում 2.3 Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում 2.4 Բարեկարգման աշխատանքների իրականացնելու համար մրցույթի անցկացում և հաղթողի հետ պայմանագրի կնքոմ 2.5 Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին համապատասխան հողային, բարեկարգման և այլ համաշինարարական աշխատանքների իրականացում 2.6 Կահավորման ձեռք բերում 2.7 Կահավորման տեղադրում 3-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 3.1. Տարածքի ուսումնասիրում 3.2. Թերությունների գնահատում և թերությունների ակտի կազմում 3.3 Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում 3.4 Բարեկարգման աշխատանքների իրականացնելու համար մրցույթի անցկացում և հաղթողի հետ պայմանագրի կնքոմ 3.5 Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին համապատասխան հողային, բարեկարգման և այլ համաշինարարական աշխատանքների իրականացում 3.6 Կահավորման ձեռք բերում 3.7 Կահավորման տեղադրում 4-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 4.1. Տարածքի ուսումնասիրում 4.2. Թերությունների գնահատում և թերությունների ակտի կազմում 4.3 Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում 4.4 Բարեկարգման աշխատանքների իրականացնելու համար մրցույթի անցկացում և հաղթողի հետ պայմանագրի կնքոմ 4.5 Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին համապատասխան հողային, բարեկարգման և այլ համաշինարարական աշխատանքների իրականացում 4.6 Կահավորման ձեռք բերում 4.7 Կահավորման տեղադրում |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 0 Կապիտալ ծախսեր՝ 83 մլն. ՀՀ դրամ Ընդհանուր բյուջեն՝ 83 մլն դրամ 2018; 2019; 2020; 2021; 2022. ԾՐԱԳՐԻ ԲՅՈՒՋԵՆ,ընդամենը; 9; 19; 25; 30. 1-ին միջանկյալ արդյունք; 18 մլն դրամ; 30 մլն դրամ. 2-րդ միջանկյալ արդյունք; 7 մլն դրամ. 3-րդ միջանկյալ արդյունք; 19 մլն դրամ. 4-րդ միջանկյալ արդյունք; 2մլն դրամ. |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | 1. Բարեկարգման աշխատանքների ֆինանսավորման համար անհրաժեշտ բյուջետային միջոցների անբավարարություն 2. Կահավորման ձեռք բերման համար անհրաժեշտ բյուջետային միջոցների սակավություն |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Ծրագրի հիմնական շահառուները քաղաքի բոլոր բնակիչներն են |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | Ծրագրի սկիզբը՝ 2018թ Ծրագրի ավարտը՝ 2021թ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Քաղաքում առկա բոլոր պուրակները գտնվում են անբարեկարգ վիճակում: Չունեն բնակչության հանգիստը, ազատ ժամանցը կազմակերպելու համար անհրաժեշտ վիճակ և կահավորանք: Պուրակները լիարժեք չեն իրականացնում իրենց ֆունկցիոնալ դերը: Ծրագիրը նախատեսում է բարեկարգել և կահավորել քաղաքի բոլոր պուրակները՝ ապահովելով քաղաքի բոլոր բնակիչների հանգստի, առողջ ապրելակերպի, ազատ ժամանցի իրավունքների իրականացումը: |  |  |  |  |  |  |  |

Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր

ՔԱՂԱՔԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՄԱԿԵՐԵՎՈՒԹԱՅԻՆ ՋՐԵՐԻ ՀԵՌԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ  ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄ

(Ծրագրի անվանում)

| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Քաղաքի կառուցապատումը, բարեկարգումը |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Գոյություն ունեցող մակերևութային ջրերի հեռացման համակարգի վերականգնում |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ցուցանիշներ Վերականգնված և բարեկարգված մակերևութային ջրերի հեռացման համակարգերի թիվը |  | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | Քաղաքի փողոցների մակերևութային ջրերի հեռացման համակարգի վերականգնում |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ցուցանիշներ Վերականգնված և բարեկարգված մակերևութային ջրերի հեռացման համակարգերի երկարությունը |  | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  | 0 | 200մ | 400 մ | 200մ |  |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | Միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 1.1. Տարածքի ուսումնասիրում 1.2. Թերությունների գնահատում և թերությունների ակտի կազմում 1.3 Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում 1.4 Վերականգնման աշխատանքների իրականացնելու համար մրցույթի անցկացում և հաղթողի հետ պայմանագրի կնքոմ 1.5 Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին համապատասխան հողային, բարեկարգման և այլ համաշինարարական աշխատանքների իրականացում |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 0 Կապիտալ ծախսեր՝ 17 մլն. ՀՀ դրամ Ընդհանուր բյուջեն՝ 17 մլն դրամ 2018; 2019; 2020; 2021; 2022. ԾՐԱԳՐԻ ԲՅՈՒՋԵՆ,ընդամենը; 5 մլն դրամ; 7 մլն դրամ; 5 մլն դրամ. միջանկյալ արդյունք. |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | 1. Բարեկարգման աշխատանքների ֆինանսավորման համար անհրաժեշտ բյուջետային միջոցների անբավարարություն |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Ծրագրի հիմնական շահառուները քաղաքի բոլոր բնակիչներն են |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | Ծրագրի սկիզբը՝ 2018թ Ծրագրի ավարտը՝ 2021թ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Քաղաքում առկա մակերևութային ջրերի հեռացման համակարգը գտնվում է անբարեկարգ վիճակում: Ծրագիրը նախատեսում է բարեկարգել գոյություն ունեցող ջրահեռացման համակարգերը: |  |  |  |  |  |  |  |

Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր

ՔԱՂԱՔԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԿԱՆԱՉ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄ,  ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ  ԵՎ  ԸՆԴԼԱՅՆՈՒՄ

(Ծրագրի անվանում)

| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Քաղաքի կառուցապատումը, բարեկարգումը և կանաչապատումը |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Համայնքի բնակչության հանգստի, բարեկեցիկ պայմանների բարելավում և արդիականացում |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ցուցանիշներ Վերանորոգված և բարեկարգված պուրակների թիվը |  | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | Քաղցաքի ընդհանուր օգտագործման կանաչ տարածքների վերականգնում, բարեկարգում և ընդլայնում |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ցուցանիշներ Վերանորոգված և բարեկարգված տարածքի մակերեսը |  | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  | 0 | 2000 մ2 | 2000 մ2 | 2000 մ2 | 2000 մ2 | 2000 մ2 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 1.1. Տարածքի ուսումնասիրում 1.2. Թերությունների գնահատում և թերությունների ակտի կազմում 1.3 Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում 1.4 Բարեկարգման աշխատանքների իրականացնելու համար մրցույթի անցկացում և հաղթողի հետ պայմանագրի կնքոմ 1.5 Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին համապատասխան հողային, բարեկարգման և այլ համաշինարարական աշխատանքների իրականացում 1.6 Սերմերի և տնկիների ձեռք բերում 1.7 Սերմերի և տնկիների ցանում |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 0 Կապիտալ ծախսեր՝ 50 մլն. ՀՀ դրամ Ընդհանուր բյուջեն՝ 50 մլն դրամ 2018; 2019; 2020; 2021; 2022. ԾՐԱԳՐԻ ԲՅՈՒՋԵՆ,ընդամենը; 10; 10 մլն դրամ; 10 մլն դրամ; 10 մլն դրամ; 10 մլն դրամ. 1-ին միջանկյալ արդյունք; 10 մլն դրամ. 2-րդ միջանկյալ արդյունք; 10 մլն դրամ. 3-րդ միջանկյալ արդյունք; 10 մլն դրամ. 4-րդ միջանկյալ արդյունք; 10 մլն դրամ; 10 մլն դրամ. |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | 1. Բարեկարգման աշխատանքների ֆինանսավորման համար անհրաժեշտ բյուջետային միջոցների անբավարարություն 2. Սերմերի և տնկիների ձեռք բերման համար անհրաժեշտ բյուջետային միջոցների սակավություն |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Ծրագրի հիմնական շահառուները քաղաքի բոլոր բնակիչներն են |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | Ծրագրի սկիզբը՝ 2018թ Ծրագրի ավարտը՝ 2022թ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Քաղաքում զգալիորեն պակասում են կանաչապատ տարածքները, իսկ առկա բոլոր կանաչապատ տարածքները գտնվում են անբարեկարգ վիճակում: Չունեն բնակչության հանգիստը, ազատ ժամանցը, ինչպես նաև ինսոլյացիոն և այլ ֆունկցիոնալ պահանջներն ապահովելու համար անհրաժեշտ վիճակ: Ծրագիրը նախատեսում է վերականգնել, բարեկարգել, ընդլայնել և արդիականացնել կահավորել քաղաքի կանաչապատ հատվածները՝ ապահովելով քաղաքի բոլոր բնակիչների հանգստի, առողջ ապրելակերպի, ազատ ժամանցի և այլ իրավունքների իրականացումը: |  |  |  |  |  |  |  |

Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր

ԱՊԱՍՏԱՐԱՆՆԵՐԻ  ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՈՒՄ

(Ծրագրի անվանում)

| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Քաղաքի գոյություն ունեցող ապաստարանների հիմնանորոգումը |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Գոյություն ունեցող ապաստարանների հիմնանորոգումը |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ցուցանիշներ Հիմնանորոգված ապաստարանների թիվը |  | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | Ապաստարանների հիմնանորոգում |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ցուցանիշներ Հիմնանորոգված ապաստարանների տարածքի մակերեսը |  | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  | 0 | 100 մ2 | 200 մ2 | 200 մ2 | 100 մ2 |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | Միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 1.1. Տարածքի ուսումնասիրում 1.2. Թերությունների գնահատում և թերությունների ակտի կազմում 1.3 Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում 1.4 Բարեկարգման աշխատանքների իրականացնելու համար մրցույթի անցկացում և հաղթողի հետ պայմանագրի կնքոմ 1.5 Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին համապատասխան հողային, բարեկարգման և այլ համաշինարարական աշխատանքների իրականացում |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 0 Կապիտալ ծախսեր՝ 16 մլն. ՀՀ դրամ Ընդհանուր բյուջեն՝ 16 մլն դրամ 2018; 2019; 2020; 2021; 2022. ԾՐԱԳՐԻ ԲՅՈՒՋԵՆ,ընդամենը; 2 մլն դրամ; 5 մլն դրամ; 5 մլն դրամ; 4 մլն դրամ. միջանկյալ արդյունք. |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | 1. Հիմնանորոգման աշխատանքների ֆինանսավորման համար անհրաժեշտ բյուջետային միջոցների անբավարարություն |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Ծրագրի հիմնական շահառուները քաղաքի բոլոր բնակիչներն են |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | Ծրագրի սկիզբը՝ 2019թ Ծրագրի ավարտը՝ 2020թ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Քաղաքում առկա ապաստարանները գտնվում են անբարեկարգ վիճակում: Ծրագիրը նախատեսում է բարեկարգել գոյություն ունեցող ապաստարանները՝ ապահովելով բնակչությանը ապաստարանով ռազմական և արտակարգ իրավիճակների դեպքում: |  |  |  |  |  |  |  |

Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր

ԲՆԱԿԵԼԻ ՇԵՆՔԵՐԻ ՇՔԱՄՈՒՏՔԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ ԵՎ ԼՈՒՍԱՎՈՐՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ

(Ծրագրի անվանում)

| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Բազմաբնակարան բնակելի շենքերի շքամուտքերի վերանորոգում և լուսավորվածության կազմակերպում |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Բազմաբնակարան բնակելի շենքերի շքամուտքերի վերանորոգում և լուսավորվածության կազմակերպում |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ցուցանիշներ Վերանորոգված և լուսավորված շքամուտքերի թիվը |  | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  | 0 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | Բնակելի շենքերի շքամուտքերի վերանորոգում և լուսավորվածության կազմակերպում |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ցուցանիշներ Վերանորոգված և լուսավորված շքամուտքերի թիվը |  | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  | 0 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | Միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 1.1. Տարածքների ուսումնասիրում 1.2. Թերությունների գնահատում և թերությունների ակտի կազմում 1.3 Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում 1.4 Բարեկարգման աշխատանքների իրականացնելու համար մրցույթի անցկացում և հաղթողի հետ պայմանագրի կնքոմ 1.5 Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին համապատասխան վերանորոգման, էլեկտրամատակարարման և այլ համաշինարարական աշխատանքների իրականացում |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 0 Կապիտալ ծախսեր՝ 80 մլն. ՀՀ դրամ Ընդհանուր բյուջեն՝ 80 մլն դրամ 2018; 2019; 2020; 2021; 2022. ԾՐԱԳՐԻ ԲՅՈՒՋԵՆ,ընդամենը; 15 մլն դրամ; 15 մլն դրամ; 20 մլն դրամ; 30 մլն դրամ. |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | 1. Հիմնանորոգման աշխատանքների ֆինանսավորման համար անհրաժեշտ բյուջետային միջոցների անբավարարություն |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Ծրագրի հիմնական շահառուները քաղաքի բոլոր բնակիչներն են |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | Ծրագրի սկիզբը՝ 2018թ Ծրագրի ավարտը՝ 2022թ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Քաղաքի բազմաբնակարան շենքերի առկա շքամուտքերը գտնվում են անբարեկարգ վիճակում: Ծրագիրը նախատեսում է վերանորոգել և լուսավորել բնակելի շենքերի բոլոր շքամուտքերը՝ ապահովելով բնակչությանը բարեկեցիկ և լուսավոր միջավայրով: |  |  |  |  |  |  |  |

Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր

ԲԱԿԵՐԻ ԵՎ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՎԹԱՐԱՅԻՆ ՀԵՆԱՊԱՏԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄ

(Ծրագրի անվանում)

| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Քաղաքի կառուցապատումը, բարեկարգումը և բնակչության ապահովումը արտակարգ իրավիճակներիցը |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Գոյություն ունեցող վթարային հենապատերի վերականգնումը |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ցուցանիշներ Վերականգնված հենապատերի թիվը |  | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  | 0 | 1 | 2 |  |  |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | Ապաստարանների հիմնանորոգում |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ցուցանիշներ Վերականգնված հենապատերի ցուցանիշները |  | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  | 0 | 60 մ2 | 140 մ2 |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | Միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 1.1. Հենապատերի տեխնիկական վիճակների ուսումնասիրում 1.2. Թերությունների գնահատում և թերությունների ակտի կազմում 1.3 Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում 1.4 Բարեկարգման աշխատանքների իրականացնելու համար մրցույթի անցկացում և հաղթողի հետ պայմանագրի կնքոմ 1.5 Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին համապատասխան հողային, բարեկարգման և այլ համաշինարարական աշխատանքների իրականացում |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 0 Կապիտալ ծախսեր՝ 15 մլն. ՀՀ դրամ Ընդհանուր բյուջեն՝ 15 մլն դրամ 2018; 2019; 2020; 2021; 2022. ԾՐԱԳՐԻ ԲՅՈՒՋԵՆ,ընդամենը; 5 մլն դրամ; 10մլն դրամ. միջանկյալ արդյունք. |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | 1. Հիմնանորոգման աշխատանքների ֆինանսավորման համար անհրաժեշտ բյուջետային միջոցների անբավարարություն |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Ծրագրի հիմնական շահառուները քաղաքի բոլոր բնակիչներն են |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | Ծրագրի սկիզբը՝ 2018թ Ծրագրի ավարտը՝ 2019թ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Քաղաքում տարբեր նպատակներով կառուցված հենապատերի զգալի մասը /մոտ 200 մ երկարությամբ/ գտնվում են անբարեկարգ և վթարային վիճակում: Ծրագիրը նախատեսում է վերականգնել գոյություն ունեցող անբարեկարգ և վթարային հենապատերը՝ վերականգնելով դրանց ֆունկցիոնալ նշանակությունը: |  |  |  |  |  |  |  |

Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր

ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ  ԶՈՒԳԱՐԱՆԻ  ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ

(Ծրագրի անվանում)

| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Քաղաքի սանիտարա-հիգիենիկ պայմանների ապահովում |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Հասարակական զուգարանների կառուցում |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ցուցանիշներ Կառուցված զուգարանների թիվը |  | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  | 0 | 1 | 1 |  |  |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | Ապաստարանների հիմնանորոգում |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ցուցանիշներ Կառուցված զուգարանների տարածքի մակերեսը |  | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  | 0 | 20 մ2 |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | Միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 1.1. Տարածքի ուսումնասիրում 1.2. Թերությունների գնահատում և թերությունների ակտի կազմում 1.3 Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում 1.4 Կառուցման աշխատանքների իրականացնելու համար մրցույթի անցկացում և հաղթողի հետ պայմանագրի կնքոմ 1.5 Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին համապատասխան հողային, նոր կառուցման և այլ համաշինարարական աշխատանքների իրականացում |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 0 Կապիտալ ծախսեր՝ 4 մլն. ՀՀ դրամ Ընդհանուր բյուջեն՝ 4 մլն դրամ 2018; 2019; 2020; 2021; 2022. ԾՐԱԳՐԻ ԲՅՈՒՋԵՆ,ընդամենը; 4 մլն դրամ. միջանկյալ արդյունք. |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | 1. Նոր կառուցման աշխատանքների ֆինանսավորման համար անհրաժեշտ բյուջետային միջոցների անբավարարություն |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Ծրագրի հիմնական շահառուները քաղաքի բոլոր բնակիչներն են |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | Ծրագրի սկիզբը՝ 2018թ Ծրագրի ավարտը՝ 2019թ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Քաղաքում առկա միակ հասարակական զուգարանը գտնվում է խիստ անբարեկարգ վիճակում և պիտանի չէ հետագա շահագործման համար: Ծրագիրը նախատեսում է քաղաքի մարդաշատ վայրերում /2 տեղ/ կառուցել նոր հասարակական զուգարան: |  |  |  |  |  |  |  |

Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր

ԹԵՔԱՀԱՐԹԱԿՆԵՐԻ  ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ

(Ծրագրի անվանում)

| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Քաղաքի բնակչության սակավաշարժ խմբերի ազատ տեղաշարժման, բարեկեցիկ ապրելակերպի և այլ իրավունքների իրականացում |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Թեքահարթակների կառուցում |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ցուցանիշներ Կառուցված թեքահարթակների թիվը |  | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  | 0 | 10 | 20 |  |  |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | Թեքահարթակների կառուցում |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ցուցանիշներ Կառուցված թեքահարթակների թիվը |  | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  | 0 | 10 տեղ | 20 տեղ |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | Միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 1.1. Տարածքների ուսումնասիրում 1.2. Թերությունների գնահատում և թերությունների ակտի կազմում 1.3 Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում 1.4 Կառուցման աշխատանքների իրականացնելու համար մրցույթի անցկացում և հաղթողի հետ պայմանագրի կնքոմ 1.5 Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին համապատասխան հողային, նոր կառուցման և այլ համաշինարարական աշխատանքների իրականացում |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 0 Կապիտալ ծախսեր՝ 5 մլն. ՀՀ դրամ Ընդհանուր բյուջեն՝ 5 մլն դրամ 2018; 2019; 2020; 2021; 2022. ԾՐԱԳՐԻ ԲՅՈՒՋԵՆ,ընդամենը; 2 մլն դրամ; 3 մլն դրամ. միջանկյալ արդյունք. |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | 1. Նոր կառուցման աշխատանքների ֆինանսավորման համար անհրաժեշտ բյուջետային միջոցների անբավարարություն |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Ծրագրի հիմնական շահառուները քաղաքի բնակչության սակավաշարժ խմբերն են և նրանց հարազատները |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | Ծրագրի սկիզբը՝ 2018թ Ծրագրի ավարտը՝ 2019թ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Քաղաքի բնակչության սակավաշարժ խմբերի համար չկան հարմարավետ պայմաններ ազատ տեղաշարժման և այլ իրավունքների իրականացման համար: Ծրագրով նախատեսված է քաղաքի հասարակական, կրթական, մշակութային, կենցաղ-սպասարկման, առևտրի, վարչական և այլ անհրաժեշտ գոտիներում կառուցել թեքահարթակներ: |  |  |  |  |  |  |  |

Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր

ՋՐԵՐԻ ՄԱՔՐՄԱՆ ԿԱՅԱՆԻ ԵՎ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ, ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՎԵՐԱԶԻՆՈՒՄ

(Ծրագրի անվանում)

| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Քաղաքի բնակչության ապահովումը առավել մաքուր և անվնաս խմելի ջրով |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Ջրերի մաքրման կայանի և ջրամատակարարման համակարգի վերանորոգում, տեխնիկական վերազինում |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ցուցանիշներ Ջրերի վերանորոգված մաքրման կայանի և ջրամատակարարման համակարգ |  | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | Ջրերի մաքրման կայանի և ջրամատակարարման համակարգի վերանորոգում, տեխնիկական վերազինում |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ցուցանիշներ Ջրերի վերանորոգված մաքրման կայան և ջրամատակարարման համակարգ |  | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 1.1. Տարածքի ուսումնասիրում 1.2. Թերությունների գնահատում և թերությունների ակտի կազմում 1.3 Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում 1.4 Վերանորոգման աշխատանքների իրականացնելու համար մրցույթի անցկացում և հաղթողի հետ պայմանագրի կնքոմ 1.5 Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին համապատասխան հողային, բարեկարգման և այլ համաշինարարական աշխատանքների իրականացում 1.6 Սարքավորումների ձեռք բերում 1.7 Սարքավորումների տեղադրում |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 0 Կապիտալ ծախսեր՝ 85 մլն. ՀՀ դրամ Ընդհանուր բյուջեն՝ 85 մլն դրամ 2018; 2019; 2020; 2021; 2022. ԾՐԱԳՐԻ ԲՅՈՒՋԵՆ,ընդամենը; 25 մլն դրամ; 35 մլն դրամ; 25 մլն դրամ. միջանկյալ արդյունք. |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | 1. Վերանորոգման աշխատանքների ֆինանսավորման համար անհրաժեշտ բյուջետային միջոցների անբավարարություն 2. Սարքավորումների ձեռք բերման համար անհրաժեշտ բյուջետային միջոցների սակավություն |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Ծրագրի հիմնական շահառուները քաղաքի բոլոր բնակիչներն են |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | Ծրագրի սկիզբը՝ 2019թ Ծրագրի ավարտը՝ 2021թ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Քաղաքի գոյություն ունեցող ջրերի մաքրման կայանը և ջրամատակարարման համակարգը գտնվում է ոչ բարվոք վիճակում, հնացել են տեխնիկական սարքավորումները և ջրագծերը: Բնակչությանը առավել մաքուր և անվնաս ջրով մատակարարելու համար անհրաժեշտություն է առաջանում կատարել մի շարք վերանորոգման և տեխնիկական վերազինման աշխատանքներ; Ծրագիրը նախատեսում է վերականորոգել և տեխնիկապես վերազինել գոյություն ունեցող ջրերի մաքրման կայանը և ջրամատակարարման համակարգը: |  |  |  |  |  |  |  |

Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր

ՔԱՂԱՔԻ  ԿԵՂՏԱՋՐԵՐԻ ՄԱՔՐՄԱՆ ԿԱՅԱՆԻ  ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ ԵՎ ՎԵՐԱԶԻՆՈՒՄ

(Ծրագրի անվանում)

| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Քաղաքի և շրջակա միջավայրի բնապահպանակ միջոցառումների կիրառում |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Քաղաքի կեղտարերի մաքրման կայանի վերանորոգում և վերազինում |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ցուցանիշներ Վերանորոգված և վերազինված կեղտաջրերի մաքրման կայան |  | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | Ջրերի մաքրման կայանի և ջրամատակարարման համակարգի վերանորոգում, տեխնիկական վերազինում |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ցուցանիշներ Վերանորոգված և վերազինված կեղտաջրերի մաքրման կայան |  | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 1.1. Տարածքի ուսումնասիրում 1.2. Վերանորոգման և վերազինման աշխատանքների իրականացնելու համար մրցույթի անցկացում և հաղթողի հետ պայմանագրի կնքոմ 1.3 Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին համապատասխան հողային, բարեկարգման և այլ համաշինարարական աշխատանքների իրականացում 1.4 Սարքավորումների ձեռք բերում 1.5 Սարքավորումների տեղադրում |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 0 Կապիտալ ծախսեր՝ 450 մլն. դրամ Ընդհանուր բյուջեն՝ 450 մլն դրամ 2018; 2019; 2020; 2021; 2022. ԾՐԱԳՐԻ ԲՅՈՒՋԵՆ,ընդամենը; 250մլն դրամ; 200 մլն դրամ. միջանկյալ արդյունք. |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | 1. Վերանորոգման աշխատանքների ֆինանսավորման համար անհրաժեշտ բյուջետային միջոցների անբավարարություն 2. Սարքավորումների ձեռք բերման համար անհրաժեշտ բյուջետային միջոցների սակավություն |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Ծրագրի հիմնական շահառուները քաղաքի բոլոր բնակիչներն են |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | Ծրագրի սկիզբը՝ 2018թ Ծրագրի ավարտը՝ 2022թ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Քաղաքի գոյություն ունեցող կեղտաջրերի մաքրման կայանը չի գործում: Ելնելով հակահամաճարակային, բնապահպանական, սանիտարահիգիենիկ, շրջակա միջավայրի պահպանման և մի շարք այլ էկոլոգիական խնդիրներից, խիստ անհրաժեշտություն է առաջանում վերանորոգել, տեխնիկապես վերազինել և վերագործարկել կեղտաջրերի մաքրման նախկին կայանը: Ծրագիրը նախատեսում է վերանորոգել և տեխնիկապես վերազինել գոյություն ունեցող կեղտաջրերի մաքրման կայանը: |  |  |  |  |  |  |  |

Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր

ՓԱԿ  ԼՈՂԱՎԱԶԱՆԻ  ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ

(Ծրագրի անվանում)

| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Քաղաքի բնակչության առողջ ապրելակերպի, սպորտային, ֆիզիկական պատրաստվածության և զբաղվածության ապահովում |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Փակ լողավազանի կառուցում |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ցուցանիշներ Կառուցված լողավազանների թիվը |  | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | Ապաստարանների հիմնանորոգում |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ցուցանիշներ Կառուցված փակ լողավազանի տարածքի մակերեսը |  | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 100 մ2 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | Միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 1.1. Կառուցման աշխատանքների իրականացնելու համար մրցույթի անցկացում և հաղթողի հետ պայմանագրի կնքոմ 1.2 Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին համապատասխան հողային, նոր կառուցման և այլ համաշինարարական աշխատանքների իրականացում |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 0 Կապիտալ ծախսեր՝ 200 մլն. ՀՀ դրամ Ընդհանուր բյուջեն՝ 200 մլն դրամ 2018; 2019; 2020; 2021; 2022. ԾՐԱԳՐԻ ԲՅՈՒՋԵՆ,ընդամենը; 50 մլն դրամ; 70 մլն դրամ; 80 մլն դրամ. միջանկյալ արդյունք. |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | 1. Նոր կառուցման աշխատանքների ֆինանսավորման համար անհրաժեշտ բյուջետային միջոցների անբավարարություն |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Ծրագրի հիմնական շահառուները քաղաքի բոլոր բնակիչներն են |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | Ծրագրի սկիզբը՝ 2018թ Ծրագրի ավարտը՝ 2020թ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Քաղաքում չկա փակ լողավազանով սպորտային կոմպլեքս: Ծրագիրը նախատեսում է կառուցել ժամանակակից պահանջներին համապատասխան փակ լողավազան: |  |  |  |  |  |  |  |

Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր

ՔԱՂԱՔԻ ՊՈՒՐԱԿՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՀԱՆԳՍՏԻ ԳՈՏԻՆԵՐՈՒՄ ՓՈՔՐ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈԹՈՂՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ

(Ծրագրի անվանում)

| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Քաղաքի կառուցապատումը, բարեկարգումը և կանաչապատումը |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Քաղաքի պուրակներին, հանգստի գոտիներին, մանկական խաղահրապարակներին առավել գեղարվեստական տեսք հաղորդել |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ցուցանիշներ Տեղադրված կոթողների թիվը |  | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | Քաղցաքի պուրակներուն, հանգստի գոտիներում փոքր ճարտարապետական կոթողների տեղադրում |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ցուցանիշներ Տեղադրված կոթողների թիվը |  | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  | 0 | 1 հատ | 2 հատ | 2 հատ | 2 հատ | 3 հատ |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 1.1. Տարածքի ուսումնասիրում 1.2. Թերությունների գնահատում և թերությունների ակտի կազմում 1.3 Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում 1.4 Կոթողների տեղադրման աշխատանքներն իրականացնելու համար մրցույթի անցկացում և հաղթողների հետ պայմանագրի կնքոմ 1.5 Կոթողների պատրաստում 1.6 Կոթողների տեղադրում |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 0 Կապիտալ ծախսեր՝ 10 մլն. դրամ Ընդհանուր բյուջեն՝ 10 մլն դրամ 2018; 2019; 2020; 2021; 2022. ԾՐԱԳՐԻ ԲՅՈՒՋԵՆ,ընդամենը; 1 մլն դրամ; 2 մլն դրամ; 2 մլն դրամ; 2 մլն դրամ; 3 մլն դրամ. միջանկյալ արդյունք. |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | 1. Կոթողների պատրաստման և տեղադրման աշխատանքների ֆինանսավորման համար անհրաժեշտ բյուջետային միջոցների անբավարարություն |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Ծրագրի հիմնական շահառուները քաղաքի բոլոր բնակիչներն են |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | Ծրագրի սկիզբը՝ 2020թ Ծրագրի ավարտը՝ 2022թ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Քաղաքում զգալիորեն պակասում են փոքր ճարտարապետական կոթողները: Ծրագիրը նախատեսում է պուրակներում, այգիներում, մանկական խաղահրապարակներում և քաղաքի այլ հատվածներում նախատեսված վերանորոգման աշխատանքներն իրականացնելուց հետո որոշ հատվածներում տեղադրել փոքր ճարտարապետական կոթողներ: |  |  |  |  |  |  |  |

Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր

ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԾԻ ԿԱԶՄՈՒՄ

(Ծրագրի անվանում)

| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Քաղաքաշինական ծրագրային փաստաթղթերի կազմում, կառուցապատման կանոնակարգում, քաղաքաշինական հեռանկարային հայեցակարգի ստեղծում |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Գլխավոր հատակագծի կազմում |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ցուցանիշներ Գլխավոր հատակագծի առկայություն |  | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | Գլխավոր հատակագծի կազմում |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ցուցանիշներ Գլխավոր հատակագծի առկայություն |  | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | Միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 1.1. Ելակետային տվյալների ձեռքբերում և հավաքագրում 1.2 Գլխավոր հատակագծի առաջադրանքի կազմում 1.3 Գլխավոր հատակագծի կազմման նպատակով մրցույթի հայտարարում 1.4 Գլխավոր հատակագծի կազմում |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 0 Կապիտալ ծախսեր՝ 10 մլն. ՀՀ դրամ Ընդհանուր բյուջեն՝ 10 մլն դրամ 2018; 2019; 2020; 2021; 2022. ԾՐԱԳՐԻ ԲՅՈՒՋԵՆ,ընդամենը; 5 մլն դրամ; 5 մլն դրամ. միջանկյալ արդյունք; 10 մլն դրամ. |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | 1. Գլխավոր հատակագծի կազմման ֆինանսավորման համար անհրաժեշտ բյուջետային միջոցների անբավարարություն |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Ծրագրի հիմնական շահառուները Քաջարանի համայնքապետարանը, Սյունիքի մարզպետարանը և քաղաքի բոլոր բնակիչներն են |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | Ծրագրի սկիզբը՝ 2018թ Ծրագրի ավարտը՝ 2019թ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Քաղաքը չունի գլխավոր հատակագիծ, ինչը լուրջ դժվարությունների և խոչընդոտների առաջ է կանգնեցնում համայնքապետարանի գործունեությանը, ինչպես նաև մի շարք բարդություններ ստեղծում կառուցապատողների համար: Ծրագիրը նախատեսում է կազմել Քաջարան քաղաքի գլխավոր հատակագիծ: |  |  |  |  |  |  |  |